데이터크롤링 : 7/15 (지원)

경로탐색, 경로조합(난이도, 시간)

알고리즘 전면 수정은 어려울 듯. 경유지 추가는 가능. 길 따라서 그려주는 거.

길 따라서 그리는 게 polyline

경로 findpathdata

경유지 : 코드, 찾아보거나

추천시스템

로그인 - 카카오(주한), 구글, 네이버 (7/15)

이미지분석 - 윤서, 세종 (7/15)

만족도

7/15

데이터크롤링, 로그인, 이미지분석

7월 말

테마DB, 장소DB, 유저 관리 DB

만족도 시스템 > 추천 시스템 > 관련 DB

8월 경로 알고리즘